Модифицированный метод сценарного анализа рисков инвестиционных проектов

Винокурова Ю.С., к.э.н., ЯФ МФЮА

Метод анализа сценариев развития проекта состоит в расчете вероятностных характеристик критерия эффективности на основе вынесенных экспертных суждений. В общем случае процедура использования данного метода включает выполнение следующих этапов:

P(ЧДД<0)=Φ0−ЧДДσ=1−ΦЧДДσ.                                                  (1)

Одним из существенных недостатков типового метода сценарного анализа инвестиционных рисков является субъективное задание вероятностей реализации сценариев. Для снижения степени субъективизма в определении указанных вероятностных значений предлагается использовать для их нахождения качественные суждения о степени предпочтительности одного сценария над другим метод анализа иерархий.

В методе анализа иерархий для установления относительной важности элементов иерархии используется шкала отношений. Данная шкала позволяет эксперту-аналитику ставить   в соответствие степеням предпочтения одного сравниваемого объекта перед другим некоторые числа.

Правомочность данной шкалы доказана теоретически при сравнении со многими другими шкалами. При использовании указанной шкалы эксперт-аналитик, сравнивая два объекта в смысле предпочтительности по отношению к критерию, расположенном на вышестоящем уровне иерархии, должен поставить в соответствие этому сравнению число в интервале от 1 до 9 или обратное число.

Поскольку человеческие ощущения нельзя выразить точной формулой, то при сравнении нескольких объектов транзитивная (порядковая) и кардинальная (количественная) однородность могут быть нарушены. Для оценки однородности суждений в методе анализа иерархий используется индекс однородности  или отношение однородности.

Отметим, что типовая вычислительная процедура метода анализа иерархий является достаточно сложной и громоздкой, поэтому предлагается использовать приближенную вычислительную процедуру, основанную на расчете средних геометрических по строкам матрицы с последующей их нормализацией.

Схема данной процедуры состоит в следующем (2).

1a12...a1nA1=nΠnj=1a1jp1=A1i=1nAia211...a2nA2=nΠnj=1a2jp2=A2i=1nAi::::::an1an2...1An=nΠnj=1anjpn=Ani=1nAi ,	       (2)

где aij – степень предпочтения i-го сценария перед j-м сценарием по шкале метода анализа иерархий;

pi – i-й элемент вектора приоритетов (вероятность наступления i-го сценария).

Находится произведение элементов каждой строки, извлекается корень n-ой степени из полученных произведений, после чего осуществляется процедура нормализации путем деления каждого произведения на сумму всех произведений. Таким образом, нами предложен усовершенствованный метод анализа развития сценариев проекта. Нововведением в  данном методе стало нахождение вероятности события (P(ЧДД<0)), что проект окажется убыточным.

При анализе одного проекта данный показатель является более информативным, чем стандартное отклонение (σ), обычно используемое в анализе рисков инвестиционных проектов.